Вибір методології розробки

Для проєкту «SmartClinic» обрано гібридну методологію — поєднання Scrum (основна) з елементами DevOps та Kanban для підтримки. Обґрунтування:

- Scrum (основна методологія)

  - Чому саме Scrum:

    - Проєкт середньої складності з чітко визначеними етапами (аналіз → дизайн → розробка → тестування → впровадження).

    - Потреба в швидкому зворотному зв’язку від стейкхолдерів (пацієнти, лікарі, адміністрація).

    - Можливість ітеративного розвитку (MVP за 3–4 спринти, потім поступове додавання модулів).

  - Основні елементи:

    - Спринти 2 тижні

    - Ролі: Product Owner (менеджер клініки), Scrum Master, Development Team (розробники, аналітик, дизайнер)

    - Артефакти: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment

    - Події: Sprint Planning, Daily Scrum (15 хв), Sprint Review, Sprint Retrospective

  - Переваги: прозорість, регулярні поставки робочого ПЗ, швидка адаптація до змін вимог.

- DevOps-практики (доповнення до Scrum)

  - CI/CD (GitHub Actions або GitLab CI) — автоматичне тестування, білд, деплой.

  - Infrastructure as Code (Terraform або Pulumi) для розгортання Kubernetes.

  - Моніторинг та логування (Prometheus + Grafana, ELK Stack).

  - Чому важливо: медична система вимагає високої доступності (uptime 99.99%) та швидкого відновлення після збоїв.

- Kanban (для підтримки після запуску)

  - Після релізу MVP використовується Kanban-дошка для виправлення багів, дрібних фіч та техборгу.

  - Обмеження WIP (Work In Progress) — 3–5 завдань на розробника.

- Альтернативи, які були розглянуті

  - Waterfall — відхилено через високу невизначеність вимог на початку.

  - SAFe (Scaled Agile Framework) — надто громіздко для команди 5–10 осіб.

  - Lean Startup — корисні ідеї (MVP, build-measure-learn), але не як основна методологія.

Висновок: Scrum + DevOps — оптимальне поєднання для швидкої розробки якісного продукту з постійним покращенням та підтримкою високої надійності.